BIM Projektabwicklungsplan (BAP)

Version 0.9

# Impressum

| Geltungsbereich: | Errichtung einer neuen Pumpenhalle auf dem Areal des Wasserwerks Neugraben. Leistungsphase 5-9 |
| --- | --- |
| Verfasser: |  |
| Adressat: | Hamburg Wasser |
| Datum: |  |

Anmerkung:

Alle vom Bewerbenden auszufüllende Felder sind in Grün markiert.

Anmerkungen sind in Blau hinterlegt und müssen vor Versendung des BAP an den AG entfernt werden.

# Index/Version

| Version | Datum | Beschreibung | Verfasser |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 24.06.2026 | Vorlage | Hamburg Wasser |
| 1.0 |  | Ausschreibungs BAP |  |

# Vorbemerkung

Der BIM Projektabwicklungsplan (BAP) ist ein Dokument, das die Grundlage einer BIM basierten Zusammenarbeit im Projekt strategisch beschreibt. Er legt die organisatorischen Strukturen auf Seiten des Auftragnehmers (AN) fest und zeigt die Prozesse sowie Austauschanforderungen der einzelnen Beteiligten auf.

Der BAP ist teil der Ausschreibungsunterlagen und dem Auftraggeber zu übermitteln. Der BAP ist ein „lebendiges Dokument“ welches während der Leistungserbringung fortgeschrieben wird um etwaige Änderungen der BIM-Modellierung zu dokumentieren.

Diese Vorlage dieser AIA wurde von Hamburg Wasser entwickelt und darf nur in Projekten von und mit Hamburg Wasser verwendet werden.

Schachtbauwerk 13 – südlicher Teil

BIM Projektabwickungsplan

Hamburg Wasser | www.hamburgwasser.de

# Inhaltsverzeichnis

Impressum	II

Index/Version	III

Vorbemerkung	IV

Inhaltsverzeichnis	2

1.	BIM Ansprechpartner:innen	3

2.	Softwareinformationen und Schnittstellen	3

2.1.	Verwendete Software	3

2.2.	Softwareschnittstellen	4

3.	Datenaustausch	4

3.1.	Modellerstellung	4

3.2.	Modellprüfung	4

3.3.	Modellkoordination	4

3.4.	Datensicherheit	4

4.	Kollaboration	5

5.	Koordinatensystem und Projektnullpunkt	6

5.1.	Lieferzeitpunkte	7

6.	Modellierung	8

6.1.	Modellkonzept und Modellarten	8

6.2.	Modellprüfung	8

6.3.	Modellebenen	8

6.4.	Gebäude	8

6.5.	Modellierung von spezifischen Objektklassen	9

Glossar	10

Abkürzungsverzeichnis	10

Anlagenverzeichnis	11

Abbildungsverzeichnis	11

Tabellenverzeichnis	11

Literaturverzeichnis	11

# BIM Ansprechpartner:innen

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle BIM Ansprechpartner:innen des Planerteams. Bei personeller Veränderung ist dies umgehend dem AG mitzuteilen und im BAP festzuhalten.

Anmerkung: eine Doppelbenennung von Positionen ist möglich

| Funktion | Firma | Name | Email | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIM Manager | Hamburg Wasser | Christoph Mellüh | christoph.mellueh@hamburgwasser.de | +49 40 788881349 |
| BIM Gesamtkoordinator:in |  |  |  |  |
| BIM Fachkoordinator:in Vermessung |  |  |  |  |
| BIM Fachkoordinator:in Modellierung |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Tabelle 1: BIM Ansprechpartner:innen

# Softwareinformationen und Schnittstellen

## Verwendete Software

Alle geplanten Programme, die zur Erstellung, Prüfung und Koordination des BIM-Modells genutzt werden, sind nachfolgend zu beschreiben:

| Anwendung | Software | Version |
| --- | --- | --- |
| Bereinigung aufgenommener Punktwolken |  |  |
| 3D Modellierung |  |  |
| Attribuierung |  |  |
| BIM Koordination | Dalux Box | 2025 |
| Modellprüfung Semantik |  |  |
| Kollisionsprüfung |  |  |
| … |  |  |

Tabelle 2 Verwendete Software

## Softwareschnittstellen

Alle Dateiaustauschformate zwischen den einzelnen Anwendungen sind nachfolgen zu beschreiben:

| Export aus Software | Import in Software | Inhalt | Format | Anwendungszweck |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle 3 Softwareschnittstellen

# Datenaustausch

Der Datenaustausch findet über ein Common Data Environment (CDE - Datenraum) statt. Der im Projekt verwendete Datenraum ist Dalux Box. Für die Sicherheit der Server und die Datensicherheit auf dem Server trägt der Plattformbetreiber die Verantwortung. Der BIM-Manager des Auftraggebers ist verantwortlich für die Einrichtung und Weiterentwicklung der Struktur.

Alle geplanten Programme, die zur Erstellung, Prüfung und Koordination des BIM-Modells genutzt werden, sind nachfolgend zu beschreiben.

## Modellerstellung

## Modellprüfung

## Modellkoordination

## Datensicherheit

Jeder Planer ist für die Sicherheit bzw. die jederzeitige Verfügbarkeit seiner Daten verantwortlich. Vorher festgelegte Bearbeitungsstände sind zu Sichern und auf Verlangen an den Bauherrn auszuhändigen. Die im Datenraum Dalux Box abgelegten Daten sind lediglich Kopien der Originaldaten eines jeden Erstellers. Die durch die beteiligten Planer erarbeiten Daten müssen von diesen archiviert werden. Die Archivierung der Daten umfasst folgende Elemente:

- Archivierung von Modell- und Plandaten (z.B. Revisionsplänen) in den Formaten DWG, PDF, IFC und nativen CAD-Files.

- Sicherstellung der Reproduzierbarkeit sowie der Weiterbearbeitung der CAD-Daten durchlaufende Betreuung und Nachführung (Upgrade) der CAD-Systeme und Programme.

- Übernahme der CAD-Daten bei Systemwechsel

- Überführen der Daten in ein systemunabhängiges Format (DXF, DWG, IFC…)

# Kollaboration

Für den Austausch der offenen Punkte in der Planung wird das BIM Collaboration Format (BCF) verwendet. Darüber werden die offenen Punkte (Tasks) ausgetauscht. Die BCFs werden an den jeweiligen Sitzungen direkt bei den jeweiligen Modellen adressiert und der zuständigen Person zugewiesen.

Die BCF-Files werden auf Dalux Box gespeichert und sind durch die jeweiligen Fachplaner zu aktualisieren.

Anmerkung: Ergänzung zur Beschreibung der Zusammenarbeit/ BCF-Managements aus AIA/BAP können hier eingefügt werden

# Koordinatensystem und Projektnullpunkt

Der Projektnullpunkt und das Koordinatensystem sind in der AIA definiert und festgehalten. Die AIA definiert ein Referenzkoordinatensystem, das mit Gauß-Krüger-Koordinaten am Projektnullpunkt verortet ist. Der Projektnullpunkt entspricht dem Nullpunkt der Autorensoftware. Es wird nicht absolut auf Landeskoordinaten gezeichnet. Georeferenzierte Pläne/Produkte werden über Umrechnungs- /Exporteinstellungen importiert oder referenziert.

In den einzelnen Fachmodellen werden sowohl der Projektnullpunkt, als auch der Gebäudereferenzpunkt mittels eines Koordinationskörpers gekennzeichnet. Die Pyramidenspitze liegt jeweils auf Höhe Z und die vier seitlichen Spitzen der Pyramiden sind gemäß den Himmelsrichtungen nach Nord, Süd, Ost und West ausgerichtet. Die Pyramide besitzt die Abmessungen 1m x 1m x 1,5m. Somit ergibt sich ein Gesamtvolumen von 1m³ für die Koordinationskörper bzw. 0,5m³ pro Pyramide.

Abb. 1 Platzierung Referenzkörper

| Gauß-Krüger Koordinaten | Projektnullpunkt |
| --- | --- |
| X-Ost |  |
| Y-Nord |  |
| Z-Höhe |  |

Tabelle 4 Projektnullpunkt

## Lieferzeitpunkte

Folgende Lieferzeitpunkte sind vorgesehen:

Anmerkung: Falls die Abgabe der BIM-Modelle aufgeteilt in einzelnen Fachmodellen erfolgen soll, kann die Tabelle erweitert werden.

| Daten | Termin | Zuständigkeit |
| --- | --- | --- |
| Vermessungsdaten |  |  |
| BIM-Modell (Geometrisch vollständig) |  |  |
| Modell (vollständig Attribuiert) |  |  |

Tabelle 5: Lieferzeitpunkte

# Modellierung

Im nachfolgenden Kapitel ist eine konsistente Datenstruktur für das gesamte Bauvorhaben definiert. Im Projekt wird mit offenen Standards gearbeitet. Das bedeutet die disziplinspezifischen Modelle werden von jedem Planungs-/Bauprozessbeteiligten mit der jeweiligen eigenen Autorensoftware erstellt und mittels IFC 4x3 ausgetauscht. Die Koordinationsmaßnahmen werden mittels des BCF-Formates ausgetauscht

## Modellkonzept und Modellarten

Folgende Fachmodelle werden voraussichtlich erstellt:

Anmerkung: In der AIA sind Fachmodelle samt Kürzel beschrieben. Hier sind die Fachmodelle einzutragen, die voraussichtlich vom Bewerbenden erstellt werden.

| Kürzel | Fachmodell | Beschreibung |
| --- | --- | --- |

## Modellprüfung

Anmerkung: in diesem Kapitel ist zu beschreiben, wie die Qualitätssicherung stattfinden wird. Z.B.

- wie werden Modell auf Attribute geprüft

- wie werden Modell auf Geometrie geprüft

- Definition einer Vorläufigen Kollisionsmatrix

- etc…

## Modellebenen

Folgende Modellebenen sind im Projekt definiert:

## Gebäude

Folgende Gebäude (IfcBuilding) sind im Projekt definiert:

## Modellierung von spezifischen Objektklassen

Im folgenden Kapitel werden Modellierungsanforderungen an einzelne Objektklassen beschrieben.

Anmerkung: das Kapitel darf um weitere Objektklassen erweitert werden

### Gebäude

Bestehende Gebäude werden vereinfacht im LOG 200 modelliert. Eine Modellierung von Fenstern und Türen ist nur erforderlich, wenn die Gebäude voraussichtlich angepasst oder rückgebaut werden sollen. Eine nähere Beschreibung dieser spezifischen Gebäude findet zu Beginn der Leistungsphase statt.

Die Bodenplatten der Bestandsbauwerke sind anhand der Bestandspläne zu modellieren.

Geschossdecken sind zu modellieren.

### Rohrsysteme

Rohre sind als Volumenkörper über ihre Rohrachse zu modellieren. Die korrekte Wandstärke ist in LP 1 nicht zu modellieren. Eine Angabe von Innen- und Außendurchmesser durch Attribute ist ausreichend.

Armaturen wie Schieber, Wechsel oder Ventile sind im LOG 300 zu modellieren und lagerichtig einzubringen.

Verdämmerte und/oder inaktive Leitungssysteme müssen ebenfalls mit modelliert und gesondert gekennzeichnet werden.

### Spundwände

Spundwände sind in der LP 1 im LOG 100 als gerade Wände zu modellieren und über ihre Attribuierung als Spundwand zu kennzeichnen. In Späteren Leistungsphasen ist die geometrische Modellierung zu detaillieren.

### Kanalsysteme

Die Wände eines Kanalsystems sind als Kanal zu klassifizieren, um eine Unterscheidung zu Wänden von Gebäuden zu vereinfachen.

### Vegetation

Bäume mit einem Stammdurchmesser >15 cm sind gesondert zu modellieren. Die Information zur Baumart muss nicht vom Vermesser befüllt werden.

# Glossar

Das Glossar ist dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang zu entnehmen.

Projektspezifische Ergänzungen zu dem BIM-Leitfaden für die FHH:

# Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen sind dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang zu entnehmen.

Projektspezifische Ergänzungen zu dem BIM-Leitfaden für die FHH:

| SOM | Semantisches Objektmodell |
| --- | --- |

# Anlagenverzeichnis

| Anlagennummer | Name | Version | Stand/Datum | Dateiformat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |

# Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Platzierung Referenzkörper	6

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: BIM Ansprechpartner:innen	3

Tabelle 2 Verwendete Software	3

Tabelle 3 Softwareschnittstellen	4

Tabelle 4 Projektnullpunkt	6

Tabelle 5: Lieferzeitpunkte	7

# Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis ist dem BIM-Leitfaden für die FHH im Anhang zu entnehmen.